Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | | (P) | (E) | (R) | | (B) |
|  | Cadastro do número de telefone | C | | B | B | 1 | |
|  | Cadastro do nome do usuário | C | | B | B | 1 | |
|  | Cadastro do e-mail do usuário | C | | B | B | 1 | |
|  | Cadastro opcional do CPF do usuário | I | | B | B | 1 | |
|  | Cadastro do endereço do usuário | C | | B | B | 1 | |
|  | Filtro de Região de entrega | C | | M | M | 1 | |
|  | Cadastro da lista de sabores das marmitas disponíveis | C | | B | B | 1 | |
|  | Campo de o Observação | U | | B | B | 3 | |
|  | Cadastro de pagamento por cartão de crédito | C | | A | M | 1 | |
|  | Cadastro de pagamento por cartão de débito | C | | A | M | 1 | |
|  | Cadastro de pagamento via PIX | I | | M | M | 2 | |
|  | Cadastro de pagamento por meio de transferência bancária | U | | M | M | 3 | |
|  | Criação de registro de vendas | C | | B | B | 1 | |
|  | Visualização de vendas pelo gestor | C | | B | B | 1 | |
|  | Extração de relatório de vendas | C | | M | B | 1 | |
|  | Registro de promoções | U | | B | B | 3 | |
|  | Cadastro de contato direto pelo whatsapp | C | | B | B | 1 | |
|  | Filtro de sabores disponíveis | C | | B | B | 1 | |
|  | Cadastro de reserva para sabores em falta | U | | B | B | 3 | |
|  | Disparo automático das divulgações pelo Whatsapp (ROBÔ) | C | | M | M | 1 | |
|  | Otimização de Site (SEO) | U | | B | A | 1 | |
|  | Andamento do pedido | U | | B | B | 2 | |
|  | Agendamento de pedido | U | | M | B | 2 | |
|  | Alteração de data de recebimento do pedido pelo usuário | U | | M | B | 2 | |
|  | Níveis de acesso do site | C | | A | M | 1 | |
|  | Histórico de pedidos | U | | B | B | 3 | |
|  | Cadastro de Senha | C | | B | B | 1 | |
|  | Esquecimento de senha | C | | B | B | 1 | |
|  | Sistema WEB | C | | A | B | 1 | |
|  | Excluir Conta | U | | B | B | 3 | |
|  | Avisos via e-mail | U | | B | B | 3 | |
|  | Avisos via SMS | C | | B | B | 1 | |
|  | Excluir usuário administrativo | U | | M | M | 1 | |
|  | Cores predominantes do site verde, branco e laranja | U | | B | B | 1 | |
|  | Site com carregamento rápido | I | | M | B | 2 | |
|  | Galeria de fotos | U | | B | B | 3 | |
|  | Depoimento de usuários | U | | B | B | 3 | |
|  | Navegação simples e intuitiva | I | | M | B | 2 | |
|  | Página sobre a história empresa | U | | B | B | 3 | |
|  | Contatos (nº, email, redes sociais.) | U | | B | B | 3 | |
|  | Blog de comunicação | U | | B | B | 3 | |
|  | Valores Nutricionais | I | | B | B | 2 | |
|  | Divulgação de Parceiros | U | | B | B | 3 | |
|  | Filtros de busca | I | | B | M | 2 | |
|  | Alterar pedido | I | | M | B | 2 | |
|  | Política de Privacidade | C | | B | B | 1 | |
|  | Direitos de Autoria | C | | B | B | 1 | |
|  | Agendamento de rotina de disparo através de script | C | | B | B | 1 | |
|  | Exibir razão social e CNPJ da empresa | C | | B | B | 1 | |
|  | Carrinho de Compras | I | | M | B | 1 | |